文件编号：JKY-XX-200801

四川省建筑科学研究院

管理信息化实施规划方案

（讨论稿）

四川省建筑科学研究院

管理信息化工作小组

二〇〇八年十一月

四川省建筑科学研究院管理信息化实施规划方案

| 文件状态： [ ] 草稿 [ ] 正在修改 [ √ ] 正式发布 | 文件标识： | 管理信息化实施规划报告 |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | 1.0.0 |
|  | 作 者： |  |
|  | 完成日期： | 2008-04-30 |

版本历史

| 版本 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 张扬 |  | 2008-04-30 |  |
| 1.2.0 | 张扬 | 吴体 | 2008-11-11 |  |
| 1.2.1 | 张扬 | 吴体 | 2008-12-12 |  |

目   录

1	概述	4

1.1	规划依据	4

1.2	建科院概况	4

2	管理信息化目标	7

3	信息化总体架构	7

4	主要实施工作内容	9

5	硬件网络平台	11

5.1	建科院整体网络拓扑规划	11

5.2	广域网规划	13

5.3	网络增值规划	13

5.4	数据中心规划	14

5.4.1	数据中心总体规划	14

5.4.2	数据中心存储系统规划	14

5.4.3	数据库推荐配置	14

5.4.4	网络相关	14

5.5	硬件设备现场安装环境要求	15

5.5.1	机房的选址	15

6	基础技术平台	15

6.1	基础技术平台规划	15

6.1.1	企业信息化建设现状	15

6.1.2	总体方案要求	15

6.2	科研院信息系统集成规划	15

6.2.1	采用的集成方法	15

7	安全防护体系	16

7.1	设计目标和原则	16

7.1.1	设计目标	16

7.1.2	设计原则	17

7.2	科研院网络安全规划方案	17

7.2.1	深度网络安全防御规划	17

7.2.2	网络应用流量管理规划	18

8	展示呈现平台	19

8.1	门户规划	19

8.1.1	系统应用架构	19

8.1.2	系统功能规划	19

8.2	协同办公平台规划	20

8.2.1	系统定义	20

8.2.2	系统目标	20

8.2.3	系统应用架构	20

8.2.4	系统功能规划	21

9	系统应用平台	22

9.1	生产管理系统　　（采用集团配置软件和自行研发结合）	22

9.2	人力资源管理系统（采用集团配置软件）	22

9.3	物资管理系统　　（采用集团配置软件和自行研发结合）	22

9.4	资金管理系统　　（采用集团配置软件）	23

9.5	资产管理系统　　（采用集团配置软件）	23

9.6	财务管理系统　　（采用集团配置软件）	23

9.7	审计管理系统　　（采用集团配置软件）	23

9.8	党群管理系统　　（采用集团配置软件）	23

9.9	档案管理系统　　（采用集团配置软件）	23

10	运行维护体系	23

10.1	依据与标准	23

10.2	体系定义	23

10.3	运维体系目的	23

10.4	运维体系规划	24

10.4.1	网络设备管理	24

10.4.2	服务器管理	25

10.4.3	应用系统和业务系统管理	27

10.4.4	网络运行维护管理部门及职责	28

11	信息化建设实施规划	31

11.1	实施计划概要	31

11.2	软件平台及应用系统实施计划	31

12	信息化投资规划	32

12.1	投资预算	32

12.1.1	预算依据	32

12.1.2	投资预算	33

图 目 录

图 2-1科研院组织机构图	6

图 3-1 科研院信息化总体架构图	8

图 4-1科研院整体网络拓扑规划	11

图 7-1华西集团企业门户示意图	19

# 概述

## 规划依据

规划设计主要依据

- 《四川华西集团有限公司管理信息化实施规划报告》

- 《关于华西集团管理信息化建设试点单位工作安排的通知》川华西〔2008〕科信3号

- 科研院行政组织机构及信息网络分布情况

规划设计参考依据

- 国家建设部《2003-2008年全国建筑业信息化发展规划纲要》

- 国家建设部《建设工程项目管理规范》

- 四川省国资委《关于大力推进省属企业管理信息化建设的指导意见》

- 四川省国资委关于企业管理信息化各类相关文件、政策、规定

- 四川省国资委《企业管理信息化建设技术规范》

- 华西集团、国资委、建设部信息化建设相关政策和文件

- 国家信息化建设相关国家标准、行业标准及相关政策和法律

## 建科院概况

四川省建筑科学研究院创建于1954年，几经机构合并调整，已发展成为专业门类齐全，科技力量雄厚，西部地区最大的综合性建筑研究院。特别是2001年转制为企业以来，为适应社会主义市场经济的发展，加快科技成果转化，调整了专业结构和组织机构，兴办了科技型企业，现在已形成集科、工、贸于一体，能承担科研、勘察、设计、施工、监理、质量检测、鉴定、加固、工程质询和新产品开发等各项业务的综合性研究单位。

2007年底全院在职职工318人，其中，中高级专业技术人员近160人，有享受国务院政府津贴和省优秀专家28人，拥有四川省学术和技术带头人及后备人选。设有建筑工程材料研究所、地基基础研究所、工程测试研究所、预应力和钢结构研究所、综合结构研究所、结构与抗震研究所、建筑节能研究所、计算机软件研发中心、设计一所、设计二所及《四川建筑科学研究》编辑部。先后组建了四川省建筑工程质量检测中心、四川省建科技术工程公司、四川建设工程监理公司、四川省建筑新技术工程公司等四家科技型企业。

四川省建筑科学研究院是“全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会”的主任委员单位，“四川省建筑工程质量监督检验站”设立于建筑科学研究院。

50多年来，共完成科研成果700多项，编制国家和地方标准60余本，先后共获省、部级以上科技进步奖的有180多项，大多数成果已在工程建设中推广应用，创造了显著的经济效益和社会效益。2001年～2005年实现总收入3.1亿元，2004～2005年上交国家税收681万元。连续多年被评为四川省先进科研单位，建设系统先进集体，先后被建设部授予“规范规程全国先进单位”、“全国先进建筑工程质量监督检验站”，“十五”期间建筑节能先进单位。1993年被命名为省级文明单位后保持荣誉至今，2008年院被建设部授予“国家级民用建筑建筑能效测评机构”。

院通过了ISO9001质量体系认证，检测中心通过了“国家实验室”认证，可以向国内外提供顾客满意的工程全过程服务。

科研院组织结构如下：

图 2-1科研院组织机构图

# 管理信息化目标

结合科研院管理信息化建设工作，以成本和质量管理为主线，以运营管理为支撑，实现科研院工作流程系统化、规范化、科学化，提高各级单位综合管理能力和水平，提高经济效益，提升核心竞争力。

具体包括：

  - 建立科研院从“决策层→管理控制层→业务操作层”自上而下的管理信息网络，保证主要管理信息的真实性、及时性、准确性和完整性，为经营决策提供科学的手段与依据；

  - 建立科研院管理业务协同平台，对人、财、物、信息资源进行整合，促进职能部门→业务部门（分子公司）→项目组更好地沟通与协调，满足及时管理的需求，使科研院的整体运作能力及整体对外响应能力获得提高，强化科研院的执行力；

  - 建立科研院高效的业务项目管理平台，利用信息系统提供的功能，完善各个环节的质量、成本控制手段，进行切实可行的管理及分析，辅助提高质量和成本控制及核算的能力，提高整体运营效率；

  - 建立风险监控平台，加强异常和重大业务事项的监控与反馈机制，帮助职能部门更有效地对业务部门和子公司的业务项目进行监控，降低院整体运营风险；

# 信息化总体架构

根据华西集团管理信息化总体架构设计：

图 3-2 科研院信息化总体架构图

根据上级信息化要求总体架构概括为“一个协同，两套体系，三层平台，九大应用”。科研院参照实施。

一个协同：建立科研院具有全局性，可扩展的办公和业务协同架构。为科研院构建一个可扩展、具有张力和弹性的基础协同架构。在一个协同中可以解决在Internet和Intranet环境下业务集成的需要，将应用程序的不同服务通过这些服务之间定义好的接口和契约联系起来。使得科研院现在或将来的应用可以以一种统一和通用的方式进行自由的交互。

两套体系：设计两套体系——安全防护体系和运行维护体系。它们组成管理信息化建设的护航卫士。

三层平台：在管理信息化规划中设计了三层平台支持整个科研院实现企业管理信息化，三层平台分别是——硬件支撑平台、支撑软件平台、应用系统平台。硬件支撑平台是整个信息化的基础，支撑软件平台是信息系统应用的支撑，应用系统平台是实现管理信息化的手段。

九大应用：应用系统平台是实现管理信息化的手段，在信息系统应用平台上部署了九大应用，即生产管理、人力资源管理、物资管理、资金管理、资产管理、财务管理、审计管理、党群管理和档案管理。其中经营管理、成本管理、生产技术、质量安全、债权债务、法律事务将生产管理系统中实现。

# 主要实施工作内容

  - 搭建硬件网络基础平台：建立基本服务器系统，第一期规划架设Web服务器，应用服务器，数据库服务器，安全管理服务器，将来可根据业务发展需要增加模块或服务器的方式进行扩充。搭建节点到科研院工作区各个部门（包括办公楼分部）的干线网络，使之具备千兆带宽到桌面的通道扩展能力（近期为百兆带宽），并采用技术手段实现各业务部门之间相对独立。建立基本的安全防火墙及网络管理系统。可让出差在外的员工能通过互联网访问科研院内部管理系统，具备异地及时处理院内事务和回传现场数据的网络传输能力。

  - 部署日常办公管理系统：第一阶段科研院将根据华西集团的统一安排，部署应用管理系统，包括人力资源管理、物资管理、资金管理、资产管理、财务管理、审计管理、党群管理和档案管理等几个应用系统。日常办公功能模块有协同工作、公文管理、一体化文档管理、邮件管理、公共信息、日程及会议管理、常用工具等。将来可根据发展需要进行扩充和调整。

  - 定制生产业务管理系统：科研院业务管理和流程与华西集团施工企业管理有较大的差异，因此不能直接套用华西集团的管理模式系统，目前市场上也没有一套可直接引进的系统，需要根据科研院自身的管理实际进行定制开发，在实践中不断完善，分多期逐步实施搭建。

  - 实现技术数据自动采集：在适当的时机，实施科研院检测中心实验室数据的自动采集和报告的自动化管理，现场数据及时回传院本部以提高响应效率和市场竞争力。系统可自行开发也可以引进市场成熟系统定制。

  - 系统的运行期维护管理：随着管理信息化工作的深入，在企业效率得到提升的同时，企业日常管理对计算机网络的依赖也会越来越大。保障网络和各管理系统的正常运行，将成为企业不可缺少的工作之一。负责对信息化工作进行管理和督促的职能部门，将组织实施单位对机房设备、软件系统、网络节点、安全、流量带宽和计算机终端开展日常运行期维护管理工作。

# 硬件网络平台

## 建科院整体网络拓扑规划

图 5-3科研院整体网络拓扑规划

三层管理型交换机

科技大楼

二层交换机

工材楼

二层交换机

创业楼

二层交换机

节能实验室

二层交换机

焊接车间

业务收费

物管部

工测所

结构所

新技术

建科

地基实验

加固试验

节能楼

工材所

节能车间

单身楼１

单身楼２

单身楼３

结构车间

抗震所

软件中心

监理公司

设计一所

设计二所

7楼交换机

7楼各室

4楼交换机

4楼各室

５楼地基所

５楼预应力

２楼交换机

２楼各室

１楼交换机

１楼各室

路由器

路由器

INTERNET

集团数字专线

建科院信息网络布局示意

数据库服务器、应用服务器、安全服务器、WEB服务器等 服务器群

针对科研院的现实情况，规划按照科研院的行政构架和业务来进行网络区域划分，其好处是网络架构清晰，并且便于管理。

第一期由院搭建办公区域局域网络的干线和各职能部门的网络，业务部门及全资子公司分别建设各自内部的局域网。

局域网内部分了几个子区域，分别有核心区、办公区、对内服务器区、对外服务器区、网络管理区、视频会议区等。以下将对科研院网络各部分进行分别阐述。

硬件网络平台实现在办公区内具备可扩至千兆带宽到桌面的网络布局（目前实施百兆带宽）；设立数据库服务器，应用服务器，WEB服务器、防火墙安全及网络管理服务器系统；通过多层交换机实现各分部区域内网络终端通过主服务器实现互联互通，借助VLAN技术按部门（单位）进行IP地址划分，既保证了各部门网络的相对独立、限制局部网络故障和病毒对整个网络平台的影响，又能实现与院级服务器和互联网数据的正常交换。

## 广域网规划

科研院与互联网的连接，主要是信息查询、资料下载和与上级相关部门交换数据等。近期规划选用５Ｍ带宽ADSL光纤接入，工作时段增配４M带宽ADSL普通接入的广域网组建方案（合并形成下行9M带宽）。根据华西集团管理信息化建设要求配２M带宽SDH数据电路专线与集团连接。出口综合VPN和防火墙两种功能的VPN防火墙。

## 网络增值规划

前端应用：

- 视频会议系统：通过实时可交互的视频、语音、文字、白板等，为企业提供一个异地实时互动的网络空间，开展会议和学术交流。（上级要求）

- 远程培训：通过压缩培训讲师教学现场的视频、音频流结合同步浏览课件命令，形成培训资源流，利用网络实时传送到远端用户的电脑上，远端用户可以及时通过举手提问、共享教师端程序、文字交流等方式实现远程互动培训。（上级要求）

## 数据中心规划

### 数据中心总体规划

数据中心的建设主要包含一下几个部分：

- 接入交换设备

- 服务器群

分为Web服务器，应用服务器，数据库服务器，安全管理服务器；

- 存储/备份

出于成本等方面考虑，数据中心主要用服务器方式的备份形式，并可向集团申请一块相对独立的安全区进行异地数据备份；

- 安全防护

数据中心的资源是重点保护的地区，从数据中心的入口到各服务器区的入口都需要实施安全控制；

- 管理

网络设备实时处于网络系统管理之中，不受攻击的干扰，同时对网络情况进行监控，网络故障能得到实时处理。

### 数据中心存储系统规划

第一阶段采用磁带机针对服务器进行增量备份的方式进行备份存储，下一阶段考虑实时自动备份和集团异地备份的方式。

### 数据库推荐配置

选用SQL Server 2005（2008） 标准版

### 网络相关

结合科研院管理实际使用中的需求列出的一个标准要求：

- 在任意时间与应用服务器 ping 包响应时间在 100ms 以内。

- 在正常使用时间 ping 应用服务器丢包率<1%

## 硬件设备现场安装环境要求

### 机房的选址

根据建科院院实际情况和机房建设的一般原则：保证通信的畅通，不能长时间地或者经常地中断，应有较好的温湿度、洁净度、抗静电、抗干扰的环境；具备有效防雷击措施并尽量靠近线路中心等。选址为科技大楼6楼612室，面积为20平米（3.6m×5.8m）的一间办公室进行改造，改造须符合国家或部颁的现行标准和规范。

# 基础技术平台

## 基础技术平台规划

### 企业信息化建设现状

随着信息化的发展以及科研院管理水平的提高，科研院信息系统整合与集成的需求越来越明显。科研院信息化经过前两年的建设，院内部存在一些相互独立的、面向特定职能的应用系统。

### 总体方案要求

企业管理水平的提高要求信息系统能够从整体的角度对企业的业务过程进行统一的管理，要求能够快速的适应由于管理需求的变化对组织机构和管理流程的调整。另一个需求就是以一种可扩展的、松耦合的方式，实现对企业现有应用、新建应用的集成，并保证应用之间足够的独立性。

## 科研院信息系统集成规划

### 采用的集成方法

1）遵循统一的数据标准

在集成时充分运用现有技术，实现异构应用系统与系统基础平台的整合，如财务系统和业务管理系统。

各个子系统的建设遵循统一的数据标准，即在平台的基础上架设各个科研院需要的业务功能插件，通过信息交换标准实现插件间的交互。

2）充分利用建设行业领域成熟的管理系统及集成技术

目前市场已经拥有众多建设领域成熟的管理系统及集成技术，在集成时可以充分利用现有成果实现从数据到流程的各种类别的集成。

- 工具类软件

是支撑建科院基础应用的有效工具，也是企业信息化的基础数据采集工具。

- 信息化产品

包括针对不同实施阶段和管理模式的应用组件

通过软硬件的良好结合打造科研院以生产管理为重点，决策中心为核心,面向决策层、管理控制层、运营层多层体系,具备＂远程监督、管理、控制、决策＂能力，集成音频、视频、数据流、可视化建设。

# 安全防护体系

## 设计目标和原则

### 设计目标

- 满足规范要求

根据国家相关信息安全规定，结合科研院实际情况，科研院安全系统设计目标是参照信息系统安全等级保护的第三级（即监督保护级）。

- 建立安全可用的企业网络

在网络的建设过程中，应严格遵循安全适度的原则。

- 保证数据资产的安全

保护科研院的数据资产，即是对科研院本身资产的保护。

### 设计原则

根据科研院的实际情况和计算机网络技术的发展现状，在制定网络技术方案时，主要遵循以下原则：整体性原则、符合国家标准原则、适度安全原则、经济合理性原则、一致性原则、系统可扩展性原则、全面规划，逐步实施原则。

安全措施主要包括：行政法律手段、管理制度以及专业措施。

## 科研院网络安全规划方案

### 深度网络安全防御规划

1、规划方案介绍

网络一旦运行起来，随着网络用户端、网络应用的增多，将不可避免出现网络攻击、网络病毒。如果不加以控制，那么就有可能出现服务器被攻击死机；网络病毒、木马传播越来越广等严重状况的发生。

目前主流的设备均采用专用硬件平台，采用多种先进技术进行安全防范：

- 统计式网络异常行为检测

- 通讯协议异常检测

- 端口安全扫描检测

- 特征码对比

针对科研院总部网络实际情况，初步规划使用百兆级的入侵防护设备，并建议在该设备上采取以下策略：

- 启用防火墙策略

- 启用入侵防护策略

- 启用实时流量监测

对网络中的流量进行检测，并记录进日志报表系统。

定期的全网巡检，在全网的汇聚层或接入层旁路地进行监测，查看网络中是否有攻击、病毒的存在，了解网络运行情况。

### 网络应用流量管理规划

根据经验，Internet访问一旦开放，其网络流量的70％的带宽会被P2P等下载应用所占据。而正常的WEB浏览有时则只能拥有1.45%的网络带宽，因此，反映出来的现象会是正常的网络访问反映迟缓，甚至在高峰期出现不可用的情况。而严重的是，基于INTERNET的办公数据无法得以有效地传输，从而影响办公效率。

因此为了实现办公应用与娱乐应用的分离，限制非关键性传输数据，保障关键应用、关键用户的带宽，采用在科研院骨干网络出入口处部署专业的带宽控制功能的设备。实现分用户、分时段、分功能的流量管理和监控。

# 展示呈现平台

## 门户规划

### 系统应用架构

图 8-4华西集团企业门户示意图

这部分先期主要按照上级部门的统一部署进行，将来管理需要时再重新搭建科研院自己的平台。构架通过系统服务的组成和整合，使科研院能快速建立新的业务支持。将各种不同的功能部件整合在一起，相互协同工作，相互屏蔽内部的技术细节。

### 系统功能规划

信息门户的主要功能集中在以下几个方面：

1）单点登录、个性化界面：单点登陆即不同的用户，统一都从一个点登录，系统自动识别用户身份，根据不同用户给出不同的个性化界面；同时链接不同的应用，不用多次登录，只需登录一次。

2）网站、平台协调共用：通过企业信息门户，员工可以访问各种授权的管理信息，共享和利用企业的所有信息。

3）高度集成、快速响应：能够让所有雇员只通过一个地方获得所有企业信息和直接进行自助管理，能够明显地提高工作效率。

## 协同办公平台规划

### 系统定义

协同办公系统，可以把单位日常管理中的业务、事物、协作等信息在组织内的分支机构、部门、群组、个人之间进行及时高效、过程可控、全程共享的快速传递。通过系统中的协同工作、知识管理、公文管理、表单应用、一体化文档管理、邮件管理、公共信息、日程/会议管理、常用工具和系统管理等应用模块将组织内的各种资源整合到系统进行管理，从而达到全面、高效的管理效果。

### 系统目标

通过网络技术的应用，实现科研院移动办公、资源共享、高效协同的处理机制，为科研院建立一个即时有效的信息交流管道；高质量、高效率的信息平台，为领导提供一个方便有效的事件跟踪和监督手段，最终实现以管理人性化、信息资源化、传输网络化为标志的现代化办公。

### 系统应用架构

协同办公至少应该包括以下应用：

在线办公：使用协同办公平台提供的一系列办公功能，解决日常办公事务，减轻重复工作量，提升工作效率。

移动办公：经过系统整合，协同办公平台将同时通过短信平台和即时消息平台向移动办公用户或在线办公用户发送即时消息和手机短信，将信息推送至用户面前。

决策指挥：组织负责人通过办公平台获知各种监测、分析数据，并在办公平台上发出决策指令，指挥各业务工作高效完成。

业务集成：与各业务系统实现应用级、数据级集成，支持国际标准如电子邮件等，快速整合业务应用。

公文交换：组织内部各部门之间，组织与组织之间，可通过公文交换功能，传递正式文件。

### 系统功能规划

1）工作流应用：提供单位内部人员间的协同工作平台（包括异地协同）。支持简捷的文字编辑、信息流转、回复、意见加载，以及附件加载。支持手写签名、公章管理、痕迹保留，支持Word、Excel文件的读写，支持单位内部协同信息与电子邮件之间的相互转换。

2）知识管理：利用知识系统能促进企业知识沉淀、共享、学习、应用、创新一系列过程。其中功能包括知识资产采集、知识资产传递及利用、知识资产创新、教育培训、效益分析和知识资产保护。

3）公文管理：公文管理利用工作流的原理建立公文流转模板，主要功能包括收文管理、发文管理、公文交换、公文督办、公文档案等几个部分，内容涵盖各种日常公文格式为用户提供公文的收发、流转过程和文件归档存放、查询、统计等管理功能，同时提供公文信息交换、查询、督办等功能。

4）文挡管理：在文档管理中按照信息所发部门分别建立文件夹，同时按照信息类型在每个部门文件夹中设置各自类别如政策文件、大事记、新资讯、通知信息等。信息归档到相应位置，以方便实现查询等工作。

5）电子邮件：提供基于Web的电子邮件客户端系统，可以集成科研院现有的电子邮件系统。同时支持多域名选择的邮件接收，可以同时接收多个邮件服务器的邮件。

6）日程管理：支持个人日程、他人日程。可以建立自己的日程事件安排，同时可以查看其他人的日程安排情况。

7）计划管理：支持个人计划、他人计划。可以建立自己及本部门的工作计划，可以查看权限范围内的他人计划。

8）会议管理：系统支持会议室占用申请、设置会前提醒、会后添加会议纪要，对于与会人员，可在接收到会议召集信息后，确认会议回执。支持会议与项目相关联。

9）公共资源管理：支持对会议室、车辆、投影仪、公用笔记本电脑等等公用资源统一管理，协调公用资源的合理分配使用。

10）车辆管理：支持单位因公用车管理，未来可与财务接合，核算出用车成本，利用财务计划控制。支持车辆需求申请，车辆管理审核，车辆档案管理。

11）办公用品管理：实现办公用品的消耗状况和库存状况管理自动化，使办公用品的申请和领用更简单，统计也更及时。系统应支持办公用品购买入库管理，办公用品申请，办公用品审批，办公用品领用及统计。

# 系统应用平台

系统应用平台分为运营管理系统和项目、业务管理系统，运营管理系统涵盖科研院资源管控方面的应用系统。

生产管理系统则在运营管理系统下对业务的具体内容进行多方面的支撑，下面将详细说明。

## 生产管理系统　　（采用集团配置软件和自行研发结合）

合同管理、报告签章管理、数据自动采集。。。

## 人力资源管理系统（采用集团配置软件）

## 物资管理系统　　（采用集团配置软件和自行研发结合）

设备、资产管理、设备检校。。。

## 资金管理系统　　（采用集团配置软件）

## 资产管理系统　　（采用集团配置软件）

## 财务管理系统　　（采用集团配置软件）

## 审计管理系统　　（采用集团配置软件）

## 党群管理系统　　（采用集团配置软件）

## 档案管理系统　　（采用集团配置软件）

# 运行维护体系

## 依据与标准

ITIL（InformationTechnologyInfrastructureLibrary）信息技术基础架构库，是英国国家计算机和电信局CCTA于20世纪80年代中期开始开发的一套针对IT行业的服务管理标准库，目前已经成为IT管理领域事实上的标准。

## 体系定义

根据ITIL对运维管理提出的标准和内容，结合科研院运维方面的现状。科研院所规划运维管理体系是指为保障科研院网络与业务正常、安全、有效运行而采取的生产组织管理活动，简称运维管理。主要内容包括网络设备管理、服务器管理、应用管理、业务管理和组织职责等五个方面。由此发生的成本费用，统称为运维成本。

## 运维体系目的

建立科研院信息化运行维华体系的目的是为了提高业务流程及业务水平的质量和效率，满足业务流程不断变化和扩充的需求；另一方面，为了降低业务流程及业务运作的运营成本。

- 实现全面、系统的监测功能：对每一笔传送到数据中心主机的数据进行实时监测，对不同的监测对象执行不同的监测频率和任务计划，以进一步降低监测系统对网络正常运行的影响，从而达到全面、系统地监测数据的功能。

- 建立健全信息化运行维护管理制度和管理体系：运行维护不光是通过技术手段保障信息化系统的安全、持续、稳定运行，在很多层面还需要通过网络运行维护的管理制度、管理体系来规范和控制在网络运行过程中的具体应用。

- 智能化的报警功能：自动生成相应的安全监测报告，帮助科研院信息中心的网络管理人员掌握网络系统的安全状况，从而提高整个网络系统的安全性与稳定性。

## 运维体系规划

### 网络设备管理

网络设备管理应具有网站访问限制、网页内容过滤、即时通工具过滤、IP地址绑定、IP访问控制等功能，实现高度智能化的上网行为管理。

- 实时监测上网行为：实时的开展上网行为监测。当网络出现异常时可查看、分析本网络某时段哪些组或哪些用户在上网，及每个用户历史上网记录，分析原因，排查不良行为和故障。

- 控制管理上网行为：根据需要选择性地控制IP终端上网情况。对于不允许上网的机器，网络管理人员可以直接远程操作，禁止其连接Internet网。制定用户上网策略管理，如上网时段、上网IP、上网地址等。同时可禁止和屏蔽网上地址等。

- 过滤MSN、QQ，限制BT、emule等工具：根据应用协议类型判断应用类型，支持屏蔽各种通工具等程序，如BT、emule、QQ、MSN等。能够根据检测数据包的特征，按组禁止用户使用P2P工具。

- 过滤URL和网站内容：通过配置上网内容过滤服务器和上网过滤黑白名单表，支持通过自定义或预定义短语来屏蔽页面，可屏蔽网页中的各种弹出窗口及广告窗口，禁止用户通过http下载指定的文件。

- 过滤游戏和流媒体：通过检测，实时控制和限制游戏和流媒体程序，减少对带宽的占用。利用远程控制功能，对于影响网络核心关键业务正常运行的所有上网行为，进行查处和禁止。

- IP-MAC地址绑定管理：通过对内部数据库进行维护，将NIC（网络接口卡）的MAC地址与网络管理员分配的IP地址绑定，并检查往外发送的数据包的MAC/IP匹配，然后再将这些数据包发送出外部端口，以有效的防止了来自内部网的地址欺骗。通过管理实现对网络内的机器按照级别、职务、部门等类别进行权限划分和功能设定，从而保证每个IP在充分使用网络资源的同时，尽量保持网络资源的均衡分配和合理使用。

- IP流量分析：查看每个IP通过的流量。进行流量统计、服务器流量统计和记录查询。按照日期分别获取流入/流出统计图、内部/外部统计图、本地主机连接数统计，进行大量流进问题主机分析等。

### 服务器管理

服务器是网络中最为关键的一个部分，对于网络的正常运行起着至关重要的保障作用。对服务器的管理，也成为IT部分最为重要的日常工作之一。为确保服务器高速、稳定运转，需要通过采集服务器的CPU、内存、硬盘、网卡等硬件的关键运行参数，以及软件和应用程序的进程、服务、端口等的运行状况，对系统日志进行分类扫描查询。通过数据采集和分析，及时发现影响服务器运行性能的故障事件，并采取相应的故障处理措施，保证服务器的正常安全运行。

服务器管理主要应从主机运行状况监测、服务与进程管理、网络状况管理、系统端口、日志管理和故障自动恢复等六个方面进行。

- 主机运行状况：支持监测Windows系统的相关性能。能够提供跨平台的服务器运行状况监测能力，可以帮助管理员在第一时间发现主机基本性能的状态异常，并协助网络管理员对异常做出处理。

- 服务、进程管理：主机上往往运行着非常重要的应用系统，例如大型的数据库系统、Mail系统、Web Server或特殊业务的应用系统等。应用系统的进程和服务是否正常运行是判断应用系统是否正常的关键，如果这些关键的进程和服务已经停止，则应用系统肯定无法正常工作。所以监测主机上的进程和服务是主机管理的另一个重点。服务器监测应能够监测Windows平台上运行的进程、服务的运行状况，例如指定进程的运行实例总数，对于Windows平台，不但能监测指定进程的实例总数，还能监测线程总数及内存总占用量。通过对进程和服务的运行状况的监测，可以对重要的应用系统的正常运行提供有力的保障。

- 网络状况管理：服务器监测功能还应包括对服务器的网卡的运行状况的监测。支持监测服务器的网卡的流量（接收速率和发送速率）、状态和丢包率等。通过对服务器网络状况的监测，使网络中的服务器系统维持正常的网络访问和提供正常的网络服务。

- 系统端口管理：网络中的服务器系统通常会提供一系列的服务给网络中的其他主机进行访问和使用，例如Web Server服务等，这些服务都是通过一些指定的端口进行通讯的，所以系统业务端口的正常与否对于系统业务有直接的影响。服务器监测功能需要提供对服务器系统业务端口的监测能力，通过相关系统业务端口，发送请求，以监测端口是否能够响应。

- 设备日志管理：服务器上的应用系统或重要进程运行时会产生大量的日志文件，这些日志文件对于检查程序运行状态、查找程序出错原因很有帮助。服务器监测功能需要提供相应的监测功能对这些日志进行监测。对监测结果支持匹配查询、设置过滤条件等方式进行更深层次的分析，帮助管理员准确的掌握重要进程或应用系统的运行状况，以保证关键业务的正常运行。

- 故障自动恢复功能：当出现一个临时性的标准故障时，自动恢复功能应能够自动执行指定脚本到指定的CGI程序，使服务恢复正常。比如，把一个挂起的服务器操作通过自动启动功能而使它重新运行；把一个耗费系统过多资源的进程停止或者重新启动设备。

### 应用系统和业务系统管理

应用系统和业务系统的管理主要是信息管理部门的日常管理工作，一般情况下是通过相关的管理规章制度加以部分辅助手段进行。其主要工作内容如下：

- 系统启动与关闭：主机系统和数据库系统的启动和关闭应严格按照系统启动和关闭的流程和步骤由主机系统管理员和数据库管理员负责操作。主机系统一旦启动，在没有特殊需要的情况下，应始终处于运行状态。为应付突发事件，如黑客攻击或其他无法预料的事件，避免系统受到损坏，可以采取临时紧急停机的措施。在采取措施的同时，应进行记录，并发布相关通知，内容应该包括：停机原因、预计恢复时间等。

- 系统备份作业和管理：系统备份作业由系统管理员按照制定的备份策略和安排进行操作，并将备份作业记录进行登记，将备份记录表和备份硬盘妥善保管。备份数据可采用使用硬盘冷备份、磁带机备份的方式。硬盘使用和管理应按照相关的物理安全制度执行，防止备份硬盘、磁带的误用、丢失和损坏。硬盘应有明显的标识，便于操作人员检查和参考。独立备份的硬盘放置在远离数据中心的其他地方，并选择具备有防盗、防火、防水、防潮的容器或地点。

- 系统主机机房管理：机房的电力、防火、防水、防潮、防尘、空调等设施应按照计算机机房的基本要求进行维护，应有专人进行管理。机房平时应处于锁闭状态，非机房工作人员未经管理人员许可，不能进入机房。非业务系统相关人员不允许触及主机系统硬件和外围设备。主机系统及其外部设备的变动，如增加、拆除或改变连接方式等，要在系统档案中进行记录和更新。

- 补丁管理：在没有任何通知的前提下，不能向在用业务系统中追加任何patch；追加的patch必须是由科研院统一下发，在追加时要对运行系统做停机全备份之后再追加；对追加的patch要做记录。

### 网络运行维护管理部门及职责

根据科研院整体管理信息化规划来看，科研院将来使用的信息系统涉及企业门户、生产管理、财务管理、审计管理、物资管理、人力资源管理等多条业务线，其使用范围覆盖了科研院全部的业务和职能部门。在此情况下，必须有一个专门的部门来负责进行网络、硬件、信息、业务系统使用等各方面的管理。下面将从组织、管理制度和职能两个方面进行说明。

1、管理组织：

目前科研院信息化管理的管理职能设在科研技术部，具体业务处理可由服务提供商实施（院软件研发中心或外包）。根据信息化应用发展趋势，在信息化推广应用到成熟期后，移交到企业负责业务流程管理的部门进行管理，更能发挥持续改进的效率优势（结合我院实际，可移交生产管理部进行管理）。

在科研院将来的管理信息化建设中需要进一步加强信息管理组织的建设。建议在未来科研院的管理信息化运行维护工作组织如下：

- 各业务系统使用部门：

- 负责业务系统的日常使用和维护；

- 提出网络、硬件添置、维护等方面的需求；

- 提出需要进行调整的业务流程、数据交换需求；

- 提出用户增删及用户权限修改需求。

- 各派出区域机构（异地）分部信息管理部门：

- 进行所属区域的网络、硬件、服务器日常维护工作；

- 进行零星设备、零件的采购；

- 对部分网络、硬件、软件的简单问题进行处理；

- 接受业务部门对应用系统提出的需求，并在所属权限内进行相应调整；

- 与服务提供商联系，处理所负责区域内出现的网络、软硬件问题；

- 对于不属于自身职责的部分进行上报。

- 职能管理部门（科研技术部）

- 负责部署、监督院本部的网络、硬件、服务器日常维护管理；

- 组织进行主要设备、网络、软件的采购；

- 组织选择并确定的网络、硬件、软件服务提供商；

- 组织制定管理信息化建设和运行的规章制度；

- 监督、检查各下属机构的信息化运行状况；

- 审批并汇总各下属机构提出的信息化相关需求，进行答复和处理；

- 监督、验收网络、硬件、软件服务提供商所提供的服务；

- 进行全院的信息化数据管理。

- 服务提供商：

服务提供商泛指对科研院提供网络、硬件、软件的各方面与信息化建设相关服务的供应商。服务提供商在科研院管理信息化运行过程中应提供以下服务：

- 办公环境系统初始检查

- 办公环境硬件故障解决

- 办公环境硬件扩容升级

- 办公环境软件系统支持

- 办公环境标准软件安装

- 办公环境防病毒系统的支持

- 办公环境网络系统的支持

- 办公环境系统日常维护

- 针对高端的主机系统的硬件维护

- 针对高端的主机系统的安装服务

- 针对高端的主机系统的系统维护（系统安装、系统升级、系统优化与整合、系统高可靠性维护）

- 针对高端的主机系统的系统迁移

- 针对高端的主机系统的数据库维护

- 针对高端的主机系统的数据存储与管理

- 日常服务支持

2、管理制度：

科研院在管理信息化运行中应结合自身情况制定以下规定：

《网站日常运行维护制度》

《信息资产管理规定》

《信息系统应急处理预案》

《信息安全管理制度》

《信息系统应用管理制度》

《信息系统用户管理制度》

《各业务系统操作规范》

………..

# 信息化建设实施规划

## 实施计划概要

根据四川省国资委批准的《华西集团管理信息化建设试点工作方案的报告》要求，在2008年底前完成科研院管理信息化全部建设工作。基于科研院的实际情况，确定信息化实施整体策略是“总体规划，分步实施”，基本应用：根据华西集团的总体部署按要求进行开展，科研院的特殊应用根据生产、部门的需求进行开发、试点、推广、完善的步骤逐步实施。

针对网络管理与网络安全方面的硬件系统，主集成商和网络安全供应商可以在总体设计方案目标要求下，做适当的完善和改进，如防火墙、网关、数据备份、网络管理系统、防病毒系统等。第一期方案报集团审定后实施。

## 软件平台及应用系统实施计划

根据集团管理信息化建设工作计划，管理信息系统建设分成三个大的阶段（基础设施实施与应用系统实施）。

第一个阶段计划08年－09年初完成覆盖科研院主要职能机构和业务部门的网络硬件、安全防护体系的建设，搭建软硬件的基础技术平台（包括操作系统、数据库、中间件等核心中间技术层），同时建设完成协同门户和生产管理系统的初步试点工程系统的实施。

第二阶段争取在09年，结合集团管理信息化化进度安排初步建设完成覆盖科研院主要试点单位的物资管理、财务管理、人力资源、项目经营管理及过程管理等领域的信息系统。

第三阶段争取在09年年底前，进一步建设完成覆盖科研院的经营及过程管理，同时继续推进和完善物资管理、财务管理、人力资源、资产管理、审计管理、决策支持、档案管理和党群管理领域的信息系统。

具体周期进程还需要取决于华西集团的统一部署，以及科研院、系统实施商、分包软件商对信息化建设工作的匹配度、成熟度以及科研院未来信息化能力所决定。同时必须考虑到有些涉及面广、难度深的系统会采用循序渐进、滚动维护和滚动推广至2009年以后。

作为“总体规划，分步实施”的实施整体策略。

# 信息化投资规划

## 投资预算

### 预算依据

该预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，《华西集团信息化实施方案》以及科研院的相关规定；同时参照了信息产业部、财政部、国资委的相关文件精神，并参考了其他省份已颁布的信息建设预算编制管理办法。

科研院信息化建设预算分为工程费用、工程其他费用、预备费三大部分。其中工程费用中又包括协同、体系、平台、建筑工程几个大项。

科研院信息化建设总体投资预算是按用友以往承接的同类企业、同类规模的经验以及各类市场报价为依据计算的，是投资的概算，供科研院参考。

总体的原则是：

- 已签订合同的工作或项目以合同为依据，集团设备采购比选报价；

- 需采购的设备、产品和服务，采用根据不少于三家产品提供商的实际成交价的平均价格为基础进行测算；其中采购的软硬件都包含设备安装调试、必要培训费用；

- 工程建设的其他费用不超过工程总费用的10%；

- 信息化工程建设预备费不超过工程总费用的3%。

### 投资预算

由于科研院当前信息化基础比较薄弱，所以此次信息化建设投资中基础信息化建设占很大比重。包括：

- 网络基础建设投入：目前科研院没有完备内部网络，无法支持应用软件的运行，所以需要对网络进行改造。该部分投资预算中包括了网络改造费用、局域网建设费用、搭建VPN费用、软件、数据库等；

- 硬件投入：科研院的员工总工程技术人员比例较大，按平均0.9人一台工作用计算机进行计算。对于大规模使用计算机我们建议使用品牌机。便于维护且售后服务有保障。另外硬件设备还有服务器、路由器、交换机、存储设备。

- 安全防护建设：目前国家对网络安全管理较为严格，安全不合格企业将可能给于停用网络的处罚，根据科研院的设备使用数量和规模，需要按国家规定达到一定的网络按前等级，需要投入的防病毒软件、安全建设、咨询费等也是一笔客观的支出。

据此，规划科研院整体信息化建设投资预算，投资预算见下表：

科研院整体信息化建设投资预算表

单位：万元

| 序号 | 内容 | 预算 | 已经投入 | 近期投入 | 下阶段投入 | 占总投资比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 协同部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业内外部门户 | 5 | 2 | 3 |  | 1.59% | 不含年费 |
|  | 协同办公系统 | 0 |  |  |  | 0.00% | 集团统一部署 |
|  | 决策分析系统 | 0 |  |  |  | 0.00% | 集团统一部署 |
| 2 | 体系部分（安全/运维） |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全保障费 | 30 |  | 15 | 15 | 9.55% |  |
|  | 运维费用 | 12 |  | 12 |  | 3.82% | 长期费用 |
| 3 | 平台部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬件支撑平台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务器 | 9 | 4 | 5 |  | 2.87% |  |
|  | 办公PC | 108 | 108 |  |  | 34.39% | 根据需要，分批配置 |
|  | 存储设备 | 5 |  | 1 | 4 | 1.59% |  |
|  | 网络设备 | 15 | 3 | 5 | 7 | 4.78% |  |
|  | 容灾设备 | 15 |  | 1 | 14 | 4.78% |  |
|  | 语音视频 | 8 |  |  | 8 | 2.55% |  |
|  | 支撑软件平台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据库 | 3 | 3 |  |  | 0.96% |  |
|  | 操作系统 | 5 | 2 |  | 3 | 1.59% |  |
|  | 中间件 | 16 |  |  | 16 | 5.10% |  |
|  | 应用系统平台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产管理 | 50 | 6 | 20 | 24 | 15.92% |  |
|  | 物资管理 | 0 |  |  |  | 0.00% | 集团统一部署 |
|  | 资金管理 | 0 |  |  |  | 0.00% | 集团统一部署 |
|  | 资产管理 | 0 |  |  |  | 0.00% | 集团统一部署 |
|  | 财务管理 | 0 |  |  |  | 0.00% | 集团统一部署 |
|  | 审计管理 | 0 |  |  |  | 0.00% | 集团统一部署 |
|  | 人力资源管理 | 0 |  |  |  | 0.00% | 集团统一部署 |
|  | 党群管理 | 0 |  |  |  | 0.00% | 集团统一部署 |
|  | 档案管理 | 0 |  |  |  | 0.00% | 集团统一部署 |
|  | 办公工具软件 |  |  |  |  |  |  |
|  | （Office等软件正版化） | 50 |  | 20 | 30 | 15.92% | 按每机1500计 |
| 4 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房改造 | 8 |  | 8 |  | 2.55% |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | （管理、咨询、调研等） | 8 |  |  | 8 | 2.55% | 不含集团统一部署 |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 347 | 128 | 90 | 129 | 110.51% |  |
|  | 统一开支合计 | 189 | 20 | 70 | 99 | 60.19% | 扣除PC和正版化 |